# IS za Veterinarsku stanicu

# Plan projekta

Studenti:

Almir Šahbaz , 2938

Advan Dizdarević, 2803

Mostar, 15.05.2016

# Historija izmjena

| Datum | Verzija | Status | Detalji izmjene | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/05/16 | 1.0 | Izrada plana projekta |  | Almir Šahbaz, Advan Dizdarević |

# S A D R Ž A J

1.	Plan rada	3

1.1	Sumarni Pregled mogućnosti sistema	3

1.2	Rok za završetak projektnih aktivnosti	4

1.3	Sedmični plan	5

# Plan rada

## SUMARNI pregled mogućnosti sistema

Softverska aplikacija " Informacioni sistem za veterinarsku stanicu " imat će slijedeće funkcionalnosti i osobine:

- Kreiranje i pregled informacija o zaposlenicima

- Unos podataka o proizvodima

- Unos podataka o uslugama

- Kreiranje i pregled zaduženja i poslova

- Kreiranje i pregled informacija o pacijentima

- Kreiranje i pregled informacija o postavljenim dijagnozama

- Kreiranje i pregled informacija o izdatim receptima

- Kreiranje i pregled informacija o izdatim lijekovima

- Generisanje izvještaja o radu zaposlenika i tehničkog osoblje

- Generisanje dnevnih, sedmičnih ili mjesečnih izvještaja rasporeda zadataka i poslova

- Pregled profila zaposlenika i tehničkog osobolja

- Pregled i pretraga rasporeda zadataka, aktivnosti i poslov

- Generisanje računa

- Naplata proizvoda i usluga

Rok za završetak projektnih aktivnosti

Prva verzija sistema treba biti završena do TBD (datum nije specificiran) i obuhvatat će funkcionalnosti koje su označene crvenom bojom u poglavlju 1.1.

Prva verzija sistema će se razvijati prema slijedećem rasporedu.

| Rb | Aktivnosti | Rok za završetak | Riješeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Vizija projekta (dokument) - Planiranje projekta - Dijagram slučajeva upotrebe (bez specifikacije) | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| 2 | - Dijagrami aktivnosti - Specifikacija zahtjeva v1 (dokument) | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| 3 | - Domain model (dijagram) | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| 4 | - Specifikacija zahtjeva v2 – dorada (dokument) - Specifikacija slučajeva upotrebe (dokument) - Plan testa prihvaćenosti (dokument) | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| 5 | - Dizajn sistema - Pripreme za implementaciju | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| 6 | - Izrada jednog modula prototipa aplikacije | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| 7 | - Implementacija kompletne aplikacije - Izrada uputstva za testiranje aplikacije | TBD | TBD |
| 8 | - Testiranje na greške (studenti će po slučajnom izboru testirati druge projekte) | TBD | TBD |
| 9 | - Popravka greški (na osnovu komentara drugih studenata) - Izrada uputstva za korištenje aplikacije - Izrada Wiki stranice softvera | TBD | TBD |

## Sedmični plan

Sedmični plan rada na projektu će biti objavljen početkom svake sedmice, Sedmični izvještaj će biti objavljen krajem sedmice. Sedmični plan i Sedmični izvještaj će biti dostupan na:

http://redmine.fit.ba:91/redmine/projects/si028/boards
Sedmični plan i Sedmični izvještaj će biti numerisan prema broju sedmice, i to:

|  | Nedjelja | Nedjelja |
| --- | --- | --- |
| Sedmica br 1 | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| Sedmica br 2 | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| Sedmica br 3 | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| Sedmica br 4 | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| Sedmica br 5 | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| Sedmica br 6 | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
| Sedmica br 7 | TBD | TBD |
| Sedmica br 8 | TBD | TBD |
| Sedmica br 9 | TBD | TBD |
| Sedmica br 10 | TBD | TBD |
| Sedmica br 11 | TBD | TBD |
| Sedmica br 12 | TBD | TBD |
| itd. |  |  |